## Slide 1: O que é Engenharia de Software?
Engenharia de software é a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia* a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais. [Pressman apud Fritz Bauer]
* Engenharia = desenvolvimento e aplicação sistemática de modelos de comprovada eficácia gerando soluções tecnológicas para Problemas da Humanidade.

## Slide 2: Engenharia de Software
Ferramentas automatizadas ou semi-automatizadas para apoio ao desenvolvimento;
Métodos e técnicas de comprovada eficácia para construção do software;
Processos para organizar as tarefas, com aplicação de métodos e uso de ferramentas;
Base de tudo, fator motivador para a Engenharia de Software.

## Slide 3: O que é qualidade?
Grau de perfeição, de precisão, de conformidade a um certo padrão [Michaelis, dic.]
Qualidade de Software
  É uma área de conhecimento da Engenharia de Software que objetiva garantir a qualidade do software através da definição e normatização de processos de desenvolvimento [Pressman]

## Slide 4: O que é Maturidade?
Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. [Aurélio, dic.]
Perfeição [Michaelis, dic.]
Como conseguir maturidade em desenvolvimento de software?
Dicas:
  Utilização sistemática da Engenharia de Software
  Buscar a “Maturidade” no desenvolvimento de software
  Assim como fizemos para andar de bicicleta, dirigir carro, etc. (repetitividade)

## Slide 5: Como ser Maduro no desenvolvimento de software?
Repetitividade do processo de desenvolvimento e melhorar continuamente.

## Slide 6: Processo de Software
Processo de software, ou processo de engenharia de software, é uma sequência coerente de práticas que objetiva o desenvolvimento ou evolução de sistemas de software.

## Slide 7: Processos de Software
Prescritivo
  Processo Unificado (RUP-Rational Unified Process)
    (http://www-01.ibm.com/software/rational/rup/)
Adaptativo
  Scrum
    (https://www.scrum.org/)

## Slide 8: RUP – Rational Unified Process
Uma plataforma de processos de Engenharia de Software
Elementos Chaves:
  Ferramenta de Entrega de Processo
    Web site interativo do RUP
    Ferramenta de Configuração
    Permite instanciar um processo para o projeto
  Marketplace de Plug-Ins
    Compartilhamento de extensões de processo
  Ferramenta de Autoria de Processo
    Permite criar métodos, processos, plug-ins.

## Slide 9: Princípios Chaves do RUP (6 boas práticas)
Adaptar o Processo
Equilibrar Prioridades de Investidores
Colaborar Através de Equipes
Demonstrar Valor Iterativamente
Elevar o Nível de Abstração
Focalizar Continuamente na Qualidade

## Slide 10: Arquitetura do RUP
2 Dimensões
  Disciplinas
  Fases
3 Características:
  Iterativo e incremental;
  Centrado na arquitetura; e
  Dirigido por casos de uso.

## Slide 11: Fases e Marcos do RUP

## Slide 12: Metodologias Ágeis
Os 4 valores:
  Indivíduos e interação entre eles, mais que processos e ferramentas
  Software em funcionamento, mais que documentação abrangente
  Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos
  Responder a mudanças, mais que seguir um plano
Manifesto Ágil
  http://manifestoagil.com.br/
  Identificar os 12 princípios dos métodos ágeis

## Slide 13: Scrum
É um framework estrutural usado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos com o qual pode-se empregar vários processos ou técnicas.

## Slide 14: Elementos do Processo Ágil ADS
Papéis
Eventos
Artefatos

## Slide 15
Seleciona as tarefas do backlog que considera possível entregar no Sprint.
Desenvolvimento
Reunião diária
Planejamento do Sprint
Planejamento do Projeto
Incremento Produto
Revisão do Produto
Monitora e controla o sprint e projeto
Revisão do Processo
O que fiz ontem
O que farei hoje
Dificuldades
Produto finalizado
i 1
i 2
i 3
Papéis
Eventos
Artefatos
Linha de Tempo
Produtos de Trabalho
Product backlog
Sprint backlog
Identifica as necessidades do cliente

## Slide 16
Iniciação (1º Sprint )
  Foco na definição do escopo inicial e planejamento.
Elaboração (1º ou 2º Sprint)
  Foco na definição e teste da arquitetura, solução tecnológica)
Construção (Demais Sprints)
  Foco na entrega de incrementos do produto (Desenvolvimento propriamente dito, requisitos, análise, implementação, teste e implantação).
Transição (Último Sprint)
  Foco no teste de aceitação e implantação do produto no ambiente de produção.

## Slide 18
Desenvolvimento
Reunião diária
Planejamento do Sprint
Planejamento do Projeto
Incremento Produto
Revisão do Produto
Revisão do Processo
Produtos de Trabalho
Product backlog
Sprint backlog

## Slide 19: A equipe do processo
Equipe:
  Product Owner;
  Time de Desenvolvimento; e
  Scrum Master.
Equipe auto organizável e multifuncional.

## Slide 20: Product Owner
É a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
O gerenciamento do Backlog do Produto inclui:
  Expressar claramente os itens do Backlog do Produto;
  Ordenar os itens do Backlog do Produto para alcançar melhor as metas e missões;
  Garantir o valor do trabalho realizado pelo Time de Desenvolvimento;
  Garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos, e mostrar o que o Time Scrum vai trabalhar a seguir; e,
  Garantir que o Time de Desenvolvimento entenda os itens do Backlog do Produto no nível necessário.

## Slide 21: O Time de Desenvolvimento
O Time de Desenvolvimento consiste de profissionais que realizam o trabalho de entregar uma versão usável que potencialmente incrementa o produto “Pronto” ao final de cada Sprint.
Características:
  São auto organizados
    Ninguém diz ao Time de Desenvolvimento como transformar o Backlog do Produto em incrementos de funcionalidades potencialmente utilizáveis;
  São multifuncionais
    Possuindo todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o incremento do Produto;
  Não tem papéis diferentes que não seja Desenvolvedor;
  Tamanho de 3 a 9 pessoas.

## Slide 22: Scrum Master
É responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado.
Garante que o Time entenda a teoria e utilize as práticas e regras do Scrum.
O Scrum Master é um servo-líder para o Time Scrum:
  Treinar o Time de Desenvolvimento em autogerenciamento e interdisciplinaridade;
  Ensinar e liderar o Time de Desenvolvimento na criação de produtos de alto valor;
  Remover impedimentos para o progresso do Time de Desenvolvimento;
  Facilitar os eventos Scrum conforme exigidos ou necessários;

## Slide 23: Eventos
Sprint – coração do Scrum (2 a 4 semanas) composta por:
  Reunião de Planejamento (8h)
    O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima Sprint?
    Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado?
  Reuniões Diárias (15 min.)
    O que eu fiz ontem que ajudou o TD a atender a meta da Sprint?
    O que eu farei hoje para ajudar o TD atender a meta da Sprint?
    Eu vejo algum obstáculo que impeça eu ou o TD no atendimento da meta da Sprint?
  Trabalho de Desenvolvimento
  Reunião de Revisão (4h)
    TS e os Stakeholders chaves convidados pelo PO;
    O PO esclarece quais itens do Backlog foram “Prontos” e quais não;
    O TD discute o que foi bem durante a Sprint, quais problemas ocorreram e como estes problemas foram resolvidos;
    O TD demonstra o trabalho que está “Pronto” e responde as questões sobre o incremento;
    O PO discute o Backlog do Produto tal como está. Ele projeta as prováveis datas de conclusão baseado no progresso até a data;
    O grupo todo colabora sobre o que fazer a seguir, e isso fornece valiosas entradas para o Planejamento da próxima Sprint;
  Reunião de Retrospectiva (3h)
    Inspecionar como a última Sprint foi em relação às pessoas, aos relacionamentos, aos processos e às ferramentas;
    Identificar e ordenar os principais itens que foram bem e as potenciais melhorias;
    Criar um plano para implementar melhorias no modo que o Time Scrum faz seu trabalho.

## Slide 24: Artefatos Scrum
Backlog do Produto (Product Backlog)
  É uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto, e é uma origem única dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto.
Backlog da Sprint (Sprint Backlog)
  É um conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para a Sprint.
Incremento
  É a soma de todos os itens do Backlog do Produto completados durante a Sprint e o valor dos incrementos de todas as Sprints anteriores.

## Slide 25: Ferramentas de Gestão
Quadro Scrum
Gráfico de Burndown
Gráfico de Fluxo de Controle